UMOWA  NR …..../ 2021

zawarta w  dniu  …………2021r. w Toruniu pomiędzy

Toruńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Toruniu przy ul. Watzenrodego 17, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000037093,  NIP 956-18-05-065, REGON 870485050, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

# p. Beatę Żółtowską – Prezes Zarządu

a

………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą …………………………. z siedzibą ……………………………………………….; NIP …………………… reprezentowaną przez ………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku złożonej oferty została zawarta umowa o następującej treści:

#### PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem zamówienia  jest remont  balkonów, tarasu oraz  malowanie elewacji północnej w budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 13a, 13b  w Chełmży w następującym zakresie:

- rusztowania zewnętrzne o wysokości do 20 m

- zabezpieczenie okien i drzwi folią

- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

- zerwanie posadzki cementowej

- wycięcie pasa styropianu nad posadzką

- rozebranie izolacji z 2 warstwy papy

- rozbiórka obróbek blacharskich balkonów z blachy nienadającej się do użytku

- oczyszczenie podłoży betonowych z resztek papy przez frezowanie

- wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mmm przy szerokości w rozwinięciu do 30 cm

- przygotowanie podłoża pod posadzki poprzez oczyszczenie i zagruntowanie – wykonanie warstwy szczepnej

- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej uplastycznionej 5 – 25 mm ze spadkiem 1,5%

- krycie papą podkładową termozgrzewalną

- krycie papą podkładową termozgrzewalną – druga warstwa

- ułożenie maty drenażowej

- docieplenie wyciętego pasa styropianu o szerokości do 30 cm płytami styropianowymi gr. 12cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej  z gotowej suchej mieszanki

- wykonanie zbrojenia posadzki siatką stalową fi 6mm o oczkach 10x10cm

- wykonanie posadzki cementowej  zatartej na ostro grubości 40 mm

- przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym np. CERESIT CT 17

- wypełnienie naroży specjalistycznym uszczelniaczem dekarskim np. CERESIT CS FT – 20,00 mb

- malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową odporną na pleśń i grzyby z formułą np. BIOPROTECT  - kolor uzgodnić z Zamawiającym

Balustrady i lustra balkonowe

-  mechaniczne oczyszczenie  z rdzy słupków, poręczy  oraz elementów metalowych luster balkonowych

-  pomalowaniu słupków,  poręczy i elementów metalowych luster  balkonowych farbą antykorozyjną

-  pomalowaniu słupków i elementów metalowych luster balkonowych farbą chlorokauczukową

-  uszczelnienie styków szlichty z obróbką

-  pomalowanie luster balkonowych farbą emulsyjną zewnętrzną odporną na glony i zabrudzenia

-  docieplenie płyty balkonowej od spodu i czoła styropianem gr. 5 cm metodą lekka-mokra

-  uszczelnienie szpar wokół okien na styku futryny i styropianu elewacyjnego uszczelniaczem silikonowym szt 3

Taras nad kondygnacją III

-  rozebranie posadzki z płytek ceramicznych

-  rozebranie posadzki cementowej zbrojonej siatką

-  usunięcie warstwy grysu gr 3cm

-  usunięcie fizeliny TYPAR

-  usunięcie warstwy wełny ROOFMATE GR. 10 cm

-  usunięcie starych obróbek blacharskich

-  zagruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną

-  przyklejenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej  z wywinięciem na ściany

-  ułożenie warstwy wełny ROOFMATE  gr. 10 cm

-  ułożenie fizeliny TYPAR

-  ułożenie warstwy grysu gr. 3cm

-  wykonanie szlichty cementowej gr. 5 cm

-  przyklejenie płytek tarasowych

-   uporządkowanie terenu zajętego pod roboty budowlane                                                                                                                    utylizacja odpadów

Schody zewnętrzne

-  usunięcie luźnej powłoki cementowej ze stopni i podestu

-  oczyszczenie i zagruntowanie  powierzchni stopni i podestów gruntem głęboko penetrującym

-  uzupełnienie ubytków ekstremalnie mocną epoksydowo – betonową mieszanką  do napraw powierzchni betonowych zewnętrznych takich jak schody, podjazdy, rampy itp.

-  przyklejenie luźnych płytek cokolika schodów

-  pomalowanie kraty metalowej przy schodach

-  uporządkowanie terenu zajętego pod roboty budowlane

- uporządkowanie terenu

# TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

Zlecone prace należy wykonać w terminie do dnia 15.11.2021r.

#### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadających odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską normą, Normą branżową, Świadectwem ITB lub Aprobatą techniczną dopuszczonych do sprzedaży i użytkowania na terytorium Polski,

b)   posiadania w stosunku do użytych materiałów dokumentów potwierdzających pozwolenie na ich

stosowanie / wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości)

- posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy

- dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami z uprawnieniami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy

- wykonywania prac objętych umową zgodnie z przepisami BHP, p. poż i branżowymi

- wykonywania obowiązków wynikających z zakresu prac określonego w § 1 umowy bez udziału

podwykonawców.

ODBIORY

§ 4

- Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o zakończeniu prac.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia

- Możliwa jest zmiana terminu usunięcia stwierdzonych wad jeżeli ich usunięcie jest niemożliwe         z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Na wykonane prace sporządzone zostaną protokoły odbioru.

- Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 3 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru

- Osobą koordynującą i nadzorującą prace ze strony Zamawiającego będzie Pan ………………….

- Osobą koordynującą prace i odpowiedzialną za ich wykonanie ze strony Wykonawcy będzie Pan ……………………………..

#### CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, w wysokości        ……………………. zł netto (słownie: ………………….……….. ………/100) + obowiązujący podatek VAT.

- Za prace zlecane na dodatkowe zlecenie wynagrodzenie Wykonawcy wyliczane będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych opracowanych w oparciu o następujące czynniki cenotwórcze:

- stawka roboczogodziny   …. (zł/rb)

- koszty pośrednie (od R+S)  ….. (%)

- koszty zakupu (od M)  ….. (%)

- zysk (od S+R+Kp) …. (%)

- ceny materiałów należy przyjąć z aktualnych cenników Sekocenbudu lub na podstawie faktur.

- Płatność na rzecz Wykonawcy dokonana zostanie przelewem na wskazane na fakturze konto w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez obydwie strony który Wykonawca załączy do faktury.

§ 6

1. W każdym przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 i § 5 ust 2

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia

brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych

od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%

niezrealizowanej łącznej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1.

3. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej bezpośrednio z

faktury złożonej przez Wykonawcę.

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego

karę umowną.

5. Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby

trzecie.

RĘKOJMIA I GWARANCJA

§ 7

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, obejmującej tak

wady materiałowe jak i wady w wykonawstwie, na okres 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego

przedmiotu umowy.

2. Ewentualne wady potwierdzone zostaną protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu

stwierdzenie wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający wyznaczy termin

na usunięcie wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

Rękojmia

3. Wykonawca udziela rękojmi, iż zarówno poszczególne świadczenia jak również całość prac

budowlanych w chwili odbioru końcowego jest wolna od wad.

4. Bieg rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (podpisania

protokołu odbioru końcowego) dokonanego przez Zamawiającego.

5. W okresie obowiązywania rękojmi tj. przez 3 lata Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia

wszelkich wad, jakie wystąpią w tym okresie.

6. O ujawnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

7. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wady, uwzględniając czas uzasadniony

technicznie.

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, bez względu na wysokość związanych z tym

kosztów.

9. W przypadku nie usunięcia wad, w okresie obowiązywania rękojmi, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

#### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 8

- Kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi 3% wartości robót brutto tj. ………………….. zł.

- Kwota w wysokości ………………….. zł potrącona zostanie z wpłaconego wadium przez Wykonawcę po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu odbioru .

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi po upływie 3-letniego okresu gwarancji i rękojmi licząc od dnia odbioru końcowego na wniosek Wykonawcy.

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1.   Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać

polubownie.

2.   W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe spory te zostaną poddane przez Strony do

rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,

w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

4.   Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod

rygorem nieważności.

5.   Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

###### ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA